ДОГОВОР № 2514

ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды

в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3 по адресу:

Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская , ул.Октябрьская,131

Ст. Тацинская                                                                                          «29» августа 2013 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мирнова Валерия Николаевича, действующего   на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Лидер», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Еганяна Армана Володяевича,  действующего на основании Устава,  с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», на основании протокола № 2/0358300005113000008 от 13.08.2013г. заключили   настоящий  договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется качественно на свой риск, своими или привлеченными в соответствии с п.6.4.1. настоящего Договора силами и в установленный настоящим Договором срок выполнить ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3 по заданию «Заказчика», расположенного по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская, ул.Октябрьская,131, в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда».

1.2. Объем, содержание и другие требования к работам, подлежащим выполнению «Подрядчиком» по настоящему Договору, определяется  локальным сметным расчетом на выполнение ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3 (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – сметная документация).

1.3. Срок выполнения работ определяется: со дня, следующего за днем подписания Договора в течении 45 календарных дней (согласно графика Приложение №2)

1.4. На момент заключения настоящего Договора «Подрядчик» ознакомлен с требованиями техники безопасности на объекте.

1.5.«Подрядчик» тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

1.6. Никакая работа «Подрядчика» не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору.

2.   ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена работ, являющихся предметом настоящего Договора в соответствии с результатами  открытого аукциона в электронной форме составляет в текущих ценах:          1 624 874,00 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек) в том числе НДС 18 % 247 862,00 (двести сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

Финансирование Договора осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда», в том числе:

- из средств федерального бюджета 812 447 руб. 50 коп. (восемьсот двенадцать тысяч четыреста сорок семь рублей 50 копеек),

- из средств областного бюджета 731 182 руб. 75 коп. (семьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят два рубля 75 копеек),

- из средств местного бюджета 81 243 руб.75 коп. (восемьдесят одна тысяча двести сорок три рубля 75 копеек).

В цену Договора включены:

- стоимость всех работ согласно локального сметного расчета;

- стоимость  материала необходимого для объекта, поставляемых «Подрядчиком», которые необходимы для завершения работ в полном объеме;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых «Подрядчиком»;

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора.

2.2. «Подрядчик» в цене Договора на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Договора, также учитывает следующие затраты:

- на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических норм и охрану объекта.

2.3. Если по результатам контрольных обмеров технологического этапа выявлено несоответствие объемов фактически выполненных работ рабочей документации в сторону их уменьшения, «Заказчик» обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. При не устранении «Подрядчиком» или невозможности устранения нарушений, цена Договора подлежит соответствующему уменьшению. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является Акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленный  «Подрядчиком» и «Заказчиком».

3.  ПОРЯДОК ПРИЁМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Сдача «Подрядчиком» результатов работ по настоящему Договору оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма КС-2). Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) подписывается «Заказчиком», при условии фактического выполнения работ, а также их соответствия нормативным требованиям. До этого момента «Подрядчик» считается не исполнившим всех своих обязательств по Договору.

3.2. Расчёт с «Подрядчиком» осуществляется «Заказчиком» за фактически выполненные работы на основании предоставленного «Подрядчиком» счета и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной «Подрядчиком» и «Заказчиком», составленной на основании актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2).

Отчетный период для предъявления «Подрядчиком» документов на оплату выполненных работ (формы КС-2, КС-3) устанавливается с 25 числа текущего месяца по 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.3. Расчёты производятся со дня предоставления «Подрядчиком» документов на оплату выполненных работ (счета,  формы КС-2, КС-3), по факту приёмки выполненных работ, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Подрядчика» до 30.12.2013 г. Документы (счет, форма КС-3)  заполняются в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.

4.  СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, со дня, следующего за днем подписания Договора в течении 45 календарных дней.

4.2. Срок действия настоящего Договора – с момента его подписания и до полного выполнения сторонами принятых обязательств, но не позднее 31.12.2013 года.

5. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. «Подрядчик» в счет цены договора от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на объект все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ на объекте.

5.2. В случае выявления необходимости поставки  материалов, которые Сторонами не учтены по настоящему Договору, «Подрядчик» самостоятельно и в счет цены договора поставляет требуемые материалы, перечень которых согласуется с «Заказчиком»

5.3. «Подрядчик» обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы на момент доставки на объект являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению, и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

5.4. Все материалы, поставляемые в соответствии с настоящим Договором подлежат обязательному входному контролю. «Заказчик», осуществляет  контроль и оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и при выполнение работ.

«Подрядчик» обязуется осуществлять входной контроль материалов, который включает проверку:

5.4.1. Соответствия показателей применяемых материалов, изделий  требованиям документов в области стандартизации, документации, а также технических регламентов.

5.4.2. Наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий; наличия соответствующих сертификатов.

5.4.3. Наличия  надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции.

5.4.4. Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.

5.4.5. Правильности складирования и хранения.

5.4.6. Проверку сроков годности.

5.5. «Подрядчик» обязан представить «Заказчику», сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые предоставляются «Подрядчиком». По требованию «Заказчика», «Подрядчик» обязан до начала использования каких-либо материалов представить соответственно для утверждения образцы этих материалов вместе с пояснительной информацией.

5.6. Во время транспортировки, хранения, эксплуатации материалов, «Подрядчик» должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов.

5.7. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов «Подрядчик» обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, принятых «Подрядчиком», допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

5.8 Ничто не должно толковаться как освобождающее «Подрядчика» от ответственности перед «Заказчиком» за действия изготовителей и поставщиков  материалов.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. «Заказчик» имеет право:

6.1.1. Предъявлять «Подрядчику» требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

6.2. «Заказчик» обязан:

6.2.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств при производстве  работ на объекте.

6.2.2. Оплачивать «Подрядчику» работы, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

6.2.3. Предъявлять «Подрядчику» требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

6.3. «Подрядчик» обязан:

6.3.1. Своими силами или привлеченными и своими средствами выполнить все работы, определённые локальным сметным расчетом, в сроки, оговоренные в п. 1.3 настоящего Договора, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, отвечающем требованиям локального сметного расчета.

6.3.2.  Поставить необходимые материалы, согласно локального сметного расчета и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период  выполнения работ.

6.3.3. При производстве  работ обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов, изделий, конструкций и оборудования.

6.3.4. При полной готовности выполненных работ в 2-х дневный срок письменно известить об этом «Заказчика».

6.3.6. При производстве  работ предоставить заказчику копии сертификатов соответствия, т.е. документы удостоверяющие, что качество применяемых материалов соответствует требованиям таких нормативно-технических документов как ГОСТ, СНиП,  технологические регламенты, технические условия (ТУ). Кроме того, строительные материалы должны иметь «Гигиенический сертификат», подтверждающий безопасное воздействие сертифицируемого материала на окружающую среду, жизнь и здоровье людей. Выше перечисленные работы выполнять в точном соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП). Работы выполнять в точном соответствии с новой редакцией свода правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

6.3.7. Обеспечить в процессе проведения работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку объекта от отходов производства и потребления, с последующим вывозом на специализированные полигоны.

6.3.8. Вывезти в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченных работ, с объекта все собственное имущество, в том числе оборудование и технику, и передать объект по акту «Заказчику» в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

6.4. Подрядчик имеет право:

6.4.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим договором, по письменному согласованию с «Заказчиком».

6.4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ при изменении потребности в работах, не предусмотренных договором, но  связанных с работами, предусмотренными договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. «Подрядчик» несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ на объекте, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

«Заказчик» несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных «Подрядчиком»  работ в соответствии с условиями настоящего Договора, в размере1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты от стоимости работ подлежащих оплате, за каждый день просрочки.

7.3. «Подрядчик» при нарушении обязательств по настоящему Договору уплачивает в бюджет:

за нарушение сроков выполнения работ  пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты от цены Договора,  за каждый день просрочки;

-при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении «Подрядчика», выполненных, в том числе оплаченных, работ на объекте, произошедших не по вине «Заказчика»   «Подрядчик» за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

-при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по его вине, «Подрядчик» устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.

7.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по Договору не покрытые неустойкой убытки, за исключением упущенной выгоды пострадавшей Стороны.

7.5. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

7.6. Если «Подрядчик» после завершения работ по Договору оставит принадлежащие ему материалы, то «Заказчик» вправе задержать оплату выполненных работ «Подрядчику» до даты освобождения им объекта.

8.  ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами следует понимать обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, в частности: землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, военные действия.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством РФ.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны действуют в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 5 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

10.1. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке производится посредством направления инициирующей досрочное расторжение Стороной письменного уведомления с указанием причины и даты расторжения другой Стороне.

11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется «Подрядчиком» за свой счет.

11.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются 2-х сторонним актом  «Подрядчика» и «Заказчика».

11.3. Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого подрядчика с отнесением затрат на счет «Подрядчика».

11.4. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения «Заказчик» назначает квалификационную экспертизу.

11.5. Уплата сумм денежных средств, указанных в п. 3.3., не освобождает «Подрядчика» от обязанности безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантийного срока эксплуатации недостатки.

11.6. Риск случайного повреждения результатов работ и объекта, на котором ведутся работы, а также предназначенных для выполнения работ материалов, несёт «Подрядчик».

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 – Сметная документация

Приложение № 2 – График выполнения работ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3 347 061 Ростовская область Тацинский район ст.Тацинская ул.Октябрьская,131 тел.3-04-18 ИНН 6134007866 л/с 20586Х22520 в УФК по Ростовской области р/с 40701810360151000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону БИК 046015001 Директор _______________В.Н. Мирнов | «Подрядчик» Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Лидер" 344010, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена, дом № 154, т. 8(863) 248-64-19, ф: 8(863) 247-55-59 ИНН 6167095882, ОГРН 1076167006607, счет 40702810100000012393 в ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" в г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810100000000762, БИК 046015762 Ген.директор __________ А.В. Еганян |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № 2514

от  «29» августа 2013 г.

|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская , ул.Октябрьская,131 |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Тамбур |
| 1 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,14 | 640,44 | 44,45 | 90 | 84 | 6 | 69,87 | 9,78 |
|  |  |  |  |  | 595,99 | 16,7 |  |  | 2 | 1,44 | 0,2 |
| 2 | ТЕР46-04-003-03 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 6 | 1773,29 | 1498,11 | 10640 | 1651 | 8989 | 32,26 | 193,56 |
|  |  |  |  |  | 275,18 | 141,1 |  |  | 847 | 15,89 | 95,34 |
| 3 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (пандус) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 49296,75 | 1929,63 | 493 | 16 | 19 | 207 | 2,07 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1614,6 | 238,05 |  |  | 2 | 22,5 | 0,23 |
| 4 | ТЕР11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных (крыльцо и пандус) | 100 м2 покрытия | 0,18 | 8682,37 | 223,58 | 1563 | 140 | 40 | 93,51 | 16,83 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 777,04 | 42,01 |  |  | 8 | 3,66 | 0,66 |
| 5 | ТЕР08-02-003-01 | Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1,12 | 778,46 | 49,43 | 872 | 107 | 55 | 10,12 | 11,33 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 95,13 | 5,55 |  |  | 6 | 0,53 | 0,59 |
| 6 | ТЕР08-02-002-05 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,064 | 8711,06 | 430,53 | 558 | 90 | 28 | 165,59 | 10,6 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1412,46 | 54,35 |  |  | 3 | 5,14 | 0,33 |
| 7 | ТЕР08-02-006-01 | Расшивка швов кладки из кирпича | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 0,24 | 242,28 |  | 58 | 58 |  | 25,19 | 6,05 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 242,28 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-014-01 применит | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (м/к перекрытия тамбура) | 1 т конструкций | 0,15 | 1438,73 | 558,79 | 216 | 95 | 84 | 72,77 | 10,92 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 636,03 | 50,53 |  |  | 8 | 4,78 | 0,72 |
| 9 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0,16 | 1825,43 | 26,4 | 292 | 27 | 4 | 21,35 | 3,42 |
|  |  |  |  |  | 169,52 | 3,71 |  |  | 1 | 0,32 | 0,05 |
| 10 | ТСЦ-201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,15 | 8548 |  | 1282 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 0,16 | 9451,37 | 151,66 | 1512 | 61 | 24 | 44,31 | 7,09 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 382,84 | 10,45 |  |  | 2 | 0,99 | 0,16 |
| 12 | ТЕР10-01-022-04 применит | Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву (потолок тамбура) | 100 м2 потолка | 0,16 | 3200,48 | 11,95 | 512 | 43 | 2 | 32,09 | 5,13 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 266,63 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТСЦ-101-1756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм | т | -0,0672 | 6796,94 |  | -457 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-01-008-09 применит | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту (обшивка фронтонов тамбура стальным листом гладким ПЭ) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,012 | 5469,8 | 25 | 66 | 3 |  | 28,87 | 0,35 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 235,83 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТСЦ-101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | -0,00528 | 7840 |  | -41 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТСЦ-101-3412 | Лист гладкий, полиэстер | м2 | 17,5 | 80,91 |  | 1416 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР09-03-046-03 применит | Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых (боковое ограждение тамбура из поликарбоната по металлическому каркасу) | 100 м2 | 0,2 | 903,7 | 63,83 | 181 | 110 | 13 | 59,92 | 11,98 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 550,02 | 4,1 |  |  | 1 | 0,39 | 0,08 |
| 18 | ТСЦ-201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,08 | 8548 |  | 684 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | приложение 1п.1 | Поликарбонат сотовый 633/5,45/1,18 | м2 | 20 | 98,43 |  | 1969 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней (ограждение панлуса) | 100 м ограждения | 0,08 | 18540,99 | 312,14 | 1483 | 39 | 25 | 52,5 | 4,2 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 493,48 | 5,51 |  |  |  | 0,48 | 0,04 |
| 21 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -0,1672 | 8373,64 |  | -1400 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | приложение 1п.2 | Ограждение пандуса 6000/5,45/1,18 | м | 8 | 932,98 |  | 7464 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (демонтаж) | 100 м2 проемов | 0,04 | 1396,2 | 468,24 | 56 | 37 | 19 | 106,18 | 4,25 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1 |  |  | 927,96 | 5,73 |  |  |  | 0,49 | 0,02 |
| 24 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 | 153023,49 | 616,1 | 6121 | 50 | 25 | 143,65 | 5,75 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1255,47 | 7,54 |  |  |  | 0,65 | 0,03 |
| 25 | ТЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (при замене окон и дверей) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 | 5196,63 | 35,81 | 62 | 41 |  | 383,06 | 4,6 |
|  |  |  |  |  | 3436,05 | 13,46 |  |  |  | 1,16 | 0,01 |
| 26 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,009 | 4731,34 | 2,18 | 43 | 27 |  | 323,4 | 2,91 |
|  |  |  |  |  | 3004,39 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Проезды, дорожки |
| 27 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,42 | 6573,7 | 4551,46 | 2761 | 849 | 1912 | 243,35 | 102,21 |
|  |  |  |  |  | 2022,24 | 371,27 |  |  | 156 | 41,39 | 17,38 |
| 28 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,62 | 3975,1 | 96,66 | 2465 | 459 | 60 | 87,49 | 54,24 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 740,19 | 8,99 |  |  | 6 | 0,85 | 0,53 |
| 29 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 62 | 18,49 |  | 1146 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (из пескоцементной смеси) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,42 | 2712,92 | 2543,84 | 1139 | 61 | 1068 | 18,08 | 7,59 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 144,98 | 214,79 |  |  | 90 | 17,35 | 7,29 |
| 31 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 42 | 38,88 |  | 1633 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 84,5 | 151,77 | 16,41 | 12825 | 11192 | 1387 | 13,57 | 1146,67 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 132,45 | 0,79 |  |  | 67 | 0,08 | 6,76 |
| 33 | ТСЦ-403-0106 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 861,9 | 102,93 |  | 88715 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр68-16-1 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 | 0,48 | 9784,83 | 402,72 | 4697 | 443 | 193 | 114 | 54,72 |
|  |  |  |  |  | 922,26 | 49,73 |  |  | 24 | 5,6 | 2,69 |
| 35 | ТСЦ-410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -5,381 | 694,37 |  | -3736 |  |  |  |  |
| 36 | ТСЦ-410-0002 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | т | 5,381 | 506,63 |  | 2726 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Полы |
| 37 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,82 | 29,41 |  | 54 | 54 |  | 3,77 | 6,86 |
|  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 2,6 | 92,85 | 4,01 | 241 | 231 | 10 | 11,39 | 29,61 |
|  |  |  |  |  | 88,84 | 1,51 |  |  | 4 | 0,13 | 0,34 |
| 39 | ТЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 2,19 | 130,76 | 4,63 | 286 | 276 | 10 | 16,17 | 35,41 |
|  |  |  |  |  | 126,13 | 1,74 |  |  | 4 | 0,15 | 0,33 |
| 40 | ТЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 2,19 | 350,81 | 112,68 | 768 | 522 | 246 | 30,53 | 66,86 |
|  |  |  |  |  | 238,13 | 42,34 |  |  | 93 | 3,65 | 7,99 |
| 41 | ТЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 2,19 | 59,83 |  | 131 | 131 |  | 7,67 | 16,8 |
|  |  |  |  |  | 59,83 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр57-1-1 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 2,19 | 67,94 |  | 149 | 149 |  | 8,71 | 19,07 |
|  |  |  |  |  | 67,94 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРр51-3-1 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта | 100 м3 грунта | 0,44 | 3960,12 | 1,74 | 1742 | 1627 | 1 | 474 | 208,56 |
|  |  |  |  |  | 3697,2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 2,19 | 595,82 | 81,08 | 1305 | 163 | 178 | 8,86 | 19,4 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 74,21 | 10,66 |  |  | 23 | 1,1 | 2,41 |
| 45 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 21,9 | 108,27 | 27,01 | 2371 | 742 | 592 | 3,92 | 85,85 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 33,88 | 3,5 |  |  | 77 | 0,38 | 8,32 |
| 46 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 21,9 | 564,79 | 0,3 | 12369 | 772 | 7 | 4,21 | 92,2 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 35,27 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТСЦ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | -22,34 | 511,2 |  | -11420 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТСЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 22,34 | 560,84 |  | 12529 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТСЦ-402-0195 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 89,36 | 77,3 |  | 6908 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 2,6 | 8243,65 | 177,05 | 21433 | 3130 | 460 | 137,75 | 358,15 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1203,91 | 52,01 |  |  | 135 | 5,28 | 13,73 |
| 51 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 1,82 | 515,37 | 3,26 | 938 | 184 | 6 | 10,34 | 18,82 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 100,9 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Разные работы |
| 52 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (разборка панелей из ДСП по деревянному каркасу) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,181 | 621,91 | 10,13 | 113 | 111 | 2 | 67,45 | 12,21 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1 |  |  | 611,78 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,155 | 5338,72 | 12,06 | 828 | 115 | 2 | 81,65 | 12,66 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 740,57 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,155 | 1699,48 | 11,25 | 263 | 41 | 2 | 29,22 | 4,53 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 262,12 | 0,15 |  |  |  | 0,01 |  |
| 55 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 4 | 31,56 | 6,01 | 126 | 73 | 24 | 2,05 | 8,2 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 18,37 | 0,14 |  |  | 1 | 0,01 | 0,04 |
| 56 | приложение 1п.3 | Декоративные радиаторные решетки 400/5,45/1,18 | шт | 4 | 62,2 |  | 249 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,06 | 1829,4 | 624,96 | 110 | 73 | 37 | 141,2 | 8,47 |
|  |  |  |  |  | 1204,44 | 59,67 |  |  | 4 | 6,72 | 0,4 |
| 58 | ТЕРр65-6-12 | Смена унитазов типа <Компакт> | 100 приборов | 0,06 | 37808,18 | 88,37 | 2268 | 225 | 5 | 412,7 | 24,76 |
|  |  |  |  |  | 3743,19 | 8,7 |  |  | 1 | 0,75 | 0,05 |
| 59 | ТЕР10-01-015-01 применит | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,128 | 2530,25 | 424,04 | 324 | 114 | 54 | 102,24 | 13,09 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 893,54 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | приложение 1п.4 | Перегородки серии "ПФ детские" 2100/5,45/1,18 | м2 | 12,8 | 326,54 |  | 4180 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР17-01-002-04 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт. | 0,4 | 1201,05 | 0,69 | 480 | 12 |  | 3,22 | 1,29 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 30,98 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТСЦ-301-1528 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм | шт. | -4 | 116,41 |  | -466 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | приложение1 п.5 | Откидной поручень с упором (для унитаза) 3100/5,45/1,18 | шт | 2 | 482,04 |  | 964 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | приложение 1п.6 | Откидной поручень (для раковины) 850/5,45/1,18 | шт | 2 | 132,17 |  | 264 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР07-01-054-11 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м ограды | 0,04 | 10619,29 | 3426,6 | 425 | 68 | 137 | 178 | 7,12 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1692,75 | 303,39 |  |  | 12 | 28,68 | 1,15 |
| 66 | ТСЦ-201-0849 | Панели металлические сетчатые | м2 | -5,72 | 32,24 |  | -184 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР07-01-055-09 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,01 | 1091,09 | 151,5 | 11 | 8 | 2 | 89 | 0,89 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 759,16 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТСЦ-201-0841 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 60 | 8,58 |  | 515 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТСЦ-203-0586 | Полотна секций забора и калиток решетчатые высотой до 1,6 м | м2 | 5,72 | 172,31 |  | 986 |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРм10-04-066-05 | Звонок | 1 шт. | 1 | 9,58 |  | 10 | 9 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 9,07 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТСЦ-509-1294 | Звонок беспроводной марки Е-112 | шт. | 1 | 63,48 |  | 63 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 211439 | 24513 | 15728 |  | 2728,06 |
|  |  |  | 1577 |  | 167,87 |
| Накладные расходы | 29439 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 75% ФОТ (от 1627) (Поз. 43) | 1220 |  |  |  |  |
| 79% ФОТ (от 68) (Поз. 25-26) | 54 |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 935) (Поз. 1, 37-39, 41-42) | 748 |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 28) (Поз. 9) | 23 |  |  |  |  |
| 89% ФОТ (от 77) (Поз. 57) | 69 |  |  |  |  |
| 90%*0,9 ФОТ (от 214) (Поз. 8, 17) | 173 |  |  |  |  |
| 92% ФОТ (от 9) (Поз. 70-71) | 8 |  |  |  |  |
| 103% ФОТ (от 226) (Поз. 58) | 233 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 1472) (Поз. 27, 34-36) | 1531 |  |  |  |  |
| 105%*0,9 ФОТ (от 59) (Поз. 3, 54) | 56 |  |  |  |  |
| 110%*0,9 ФОТ (от 3113) (Поз. 2, 40) | 3082 |  |  |  |  |
| 118%*0,9 ФОТ (от 473) (Поз. 12, 14, 23-24, 52-53, 59) | 502 |  |  |  |  |
| 120%*0,9 ФОТ (от 63) (Поз. 11) | 68 |  |  |  |  |
| 122%*0,9 ФОТ (от 264) (Поз. 5-7) | 290 |  |  |  |  |
| 123%*0,9 ФОТ (от 5374) (Поз. 4, 44-46, 50-51) | 5949 |  |  |  |  |
| 128% ФОТ (от 12) (Поз. 56, 61-62) | 15 |  |  |  |  |
| 128%*0,9 ФОТ (от 74) (Поз. 55) | 85 |  |  |  |  |
| 130%*0,9 ФОТ (от 88) (Поз. 65, 67) | 103 |  |  |  |  |
| 142%*0,9 ФОТ (от 11875) (Поз. 28, 30, 32) | 15176 |  |  |  |  |
| 155%*0,9 ФОТ (от 39) (Поз. 20) | 54 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 18173 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 1627) (Поз. 43) | 732 |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 68) (Поз. 25-26) | 34 |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 41) (Поз. 54) | 19 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 1698) (Поз. 27, 34-36, 58) | 1019 |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 473) (Поз. 12, 14, 23-24, 52-53, 59) | 253 |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 114) (Поз. 9, 57, 70-71) | 74 |  |  |  |  |
| 65%*0,85 ФОТ (от 81) (Поз. 3, 11) | 45 |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 935) (Поз. 1, 37-39, 41-42) | 636 |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 3113) (Поз. 2, 40) | 1852 |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 5374) (Поз. 4, 44-46, 50-51) | 3426 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 264) (Поз. 5-7) | 180 |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 12) (Поз. 56, 61-62) | 10 |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 74) (Поз. 55) | 52 |  |  |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 302) (Поз. 8, 17, 65, 67) | 219 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 11875) (Поз. 28, 30, 32) | 9589 |  |  |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 20) | 33 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) | 2335 |  |  |  | 117,53 |
|  |  |  |  |  | 0,87 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 16342 |  |  |  | 260,42 |
|  |  |  |  |  | 103,33 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 520 |  |  |  | 2,07 |
|  |  |  |  |  | 0,23 |
| Полы | 57371 |  |  |  | 591,25 |
|  |  |  |  |  | 25,12 |
| Конструкции из кирпича и блоков | 1958 |  |  |  | 27,98 |
|  |  |  |  |  | 0,92 |
| Строительные металлические конструкции | 4660 |  |  |  | 22,9 |
|  |  |  |  |  | 0,8 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 333 |  |  |  | 3,42 |
|  |  |  |  |  | 0,05 |
| Кровли | 1615 |  |  |  | 7,09 |
|  |  |  |  |  | 0,16 |
| Деревянные конструкции | 15101 |  |  |  | 53,44 |
|  |  |  |  |  | 0,05 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 7634 |  |  |  | 4,2 |
|  |  |  |  |  | 0,04 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 193 |  |  |  | 7,51 |
|  |  |  |  |  | 0,01 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 8862 |  |  |  | 156,93 |
|  |  |  |  |  | 20,07 |
| Автомобильные дороги | 132688 |  |  |  | 1208,5 |
|  |  |  |  |  | 14,58 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | 3694 |  |  |  | 208,56 |
| Отделочные работы | 321 |  |  |  | 4,53 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 551 |  |  |  | 9,49 |
|  |  |  |  |  | 0,04 |
| Перегородки (ремонтно-строительные) | 229 |  |  |  | 8,47 |
|  |  |  |  |  | 0,4 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | 2637 |  |  |  | 24,76 |
|  |  |  |  |  | 0,05 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | 1920 |  |  |  | 8,01 |
|  |  |  |  |  | 1,15 |
| Итого | 258964 |  |  |  | 2727,06 |
|  |  |  |  |  | 167,87 |
| Текущая сметная стоимость работ по состоянию на 2 квартал 2013 г. 258 964 * 5,48 | 1419123 |  |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 87 |  |  |  | 1 |
| Итого | 87 |  |  |  | 1 |
| Текущая сметная стоимость работ по состоянию на 2 квартал 2013 г. 87 * 5,48 | 477 |  |  |  |  |
| Итого | 1419600 |  |  |  | 2728,06 |
|  |  |  |  |  | 167,87 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 171198 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15728 |  |  |  |  |
| ФОТ | 26090 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 29439 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 18173 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 255528 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 1675128 |  |  |  | 2728,06 |
|  |  |  |  |  | 167,87 |
| Понижающий коэффициент "безусловной упреждающей экономии" К=0,97 Постановление РО от04.10.2012 №945 | 0,97 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1624874 |  |  |  |  |
| «Заказчик»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3 Директор _______________В.Н. Мирнов | «Подрядчик» Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Лидер" Ген.директор __________ А.В. Еганян |

Приложение № 2

к договору № 2514

от  «29» августа 2013г.

График выполнения работ на 2013 год:

на ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды

в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3

| № п.п | Наименование работ | Сумма (руб.) | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3 | 1 624 874,00 | Начало работ | Окончание работ |
|  |  |  | 30 августа 2013 года | 14 октября 2013 года |
|  | ИТОГО: | 1 624 874,00 |  |

| «Заказчик»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3 Директор _______________В.Н. Мирнов | «Подрядчик» Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Лидер" Ген.директор __________ А.В. Еганян |
| --- | --- |